灌南县县级以上集中式水源地保护区问题整治7月份进展情况表

填报日期：2018年7月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水源地名称 | 主要问题 | 责任县区 | 整治进展情况 | 是否整  治完成  （是/否） | 整治  进度  (%) | 完成  期限 | 备注 |
| 22 | 灌南县北六塘河李集水源地 | 一级保护区内存在孟兴庄镇四新村69户村民 | 灌南县 | 制定了拆迁户安置方案，落实了拆迁安置地块，整体规划已由连云港市锦城规划设计院完成设计。7月13日，我县成立了房屋征收工作领导小组，并完成工作组人员业务培训，5支房屋征收小组已入村开展前期征收工作，村内张贴房屋征收公告。已完成所有居民征收协议签订工作。 | 否 | 80 | 11月底 |  |